## Slide 1: TU 24
2020180007
김성현

## Slide 2
WEEK | CONTENTS | 
1주차 (10.14) | 캐릭터, 맵 리소스 적용 및 캐릭터 이동 구현 | 100%
2주차 (10.21) | 캐릭터 속성 추가 구현 + 화면 전환과 상호작용 대상들 구현 -> 캐릭터 fame 속성 추가 예정 (속성 값 합산에 따라 결정) | 100%
3주차 (10.28) | 캐릭터 숙소 구현 (침대, 냉장고를 통한 Condition, Hunger 회복) | 100%
4주차 (11.04) | 트레이닝 센터 구현(Ball, Cone 충돌 -> Mini Game / OVR 조절) -> M.G은 떨어지는 공 받기, 날라오는 cone 피하기 | 50%
5주차 (11.11) | 경기장 구현 (Player, Coach 상호작용 -> Mini Game / 호감도 조절) -> 호감도 속성 추가, M.G은 움직이는 표적에 공 넣기 | 50%
6주차 (11.18) | 기자회견 컨텐츠 구현 (캐릭터 없이 마우스 클릭으로 상호작용) | 
7주차 (11.25) | 각 맵의 객체 추가 여부 결정 및 UI 개선 | 
8주차 (12.02) | 구현 내용 다듬기 및 마무리 | 

## Slide 3
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 |  |  | 
캐릭터 컨트롤 |  |  | 
캐릭터 속성 |  |  | 
객체 |  |  | 
객체 상호작용 |  |  | 
사운드 |  |  | 
캐릭터 이동 범위 |  |  |